**Briefing projeto Move to Cloud**

**Objetivo**

Atender à solicitação do cliente para alcançar maior eficiência operacional e redução de custos em sua infraestrutura cloud.

Suporte 24/7

Melhorar o desempenho

Redução de indisponibilidade

**Sizing Estrutura Atual**



1 **Equipe do Projeto:**

• Gerente de Projeto

• Arquiteto de Cloud

• DBA

• Equipes de Tecnica

**Cronograma:**

2. Configuração da Nova Nuvem (1 semana):

• Provisionamento dos recursos necessários na nova nuvem.

• Preparação dos ambientes de desenvolvimento( fazer alterações), teste (comportamento geral, funcional e não funcional) e produção (Ambiente operacional).

3. **Migração Piloto (1 semana):**

• Migração de uma aplicação não crítica como teste.

• Testes de funcionalidade, desempenho e segurança na nova nuvem.

• Ajustes com base no feedback do piloto.

**4. Migração em Etapas (1 semana):**

• Migração gradual dos serviços e aplicativos, priorizando os menos críticos.

• Monitoramento contínuo durante o processo para identificar problemas e otimizações.

**5. Migração Final (1 semana):**

• Migração dos serviços críticos e sensíveis.

• Testes abrangentes de todos os sistemas na nova nuvem.

• Verificação de dados

6. Pós-Migração (1 semanas):

• Realizar uma avaliação final da migração.

• Formalizar o encerramento do projeto.

Considerações Finais: Este projeto de migração de cloud é uma iniciativa crítica para melhorar a infraestrutura tecnológica da empresa de distribuição. A colaboração e o comprometimento da equipe são essenciais para o sucesso do projeto. A comunicação transparente, a avaliação cuidadosa dos riscos e a execução precisa são fundamentais para garantir uma transição tranquila e bem-sucedida para a nova nuvem.